# 冰美肌小程序 · 待办追踪表

更新日期：2026-07-15  |  维护人：77（AI）  |  负责人：Lisa

# 一、当前状态总览

| 项目 | 冰美肌 B2C 预约体验小程序 |
| --- | --- |
| AppID / 主体 | wx676b2e5bfcd49737 / 企业主体 |
| 注册认证 | ✅ 已完成 |
| ICP备案 | 🔄 进行中 |
| 云环境 | cloudbase-d8gc0n57h3c535142 |
| 页面数 | 17个页面 |
| 当前进度 | 开发完成，备案中，待上线 |
| 最新更新 | 2026-07-15 每日自动化巡检：app.json 17页全匹配；无自动修复；新增 P1 mine.wxml 状态标签 CSS 不匹配；废弃API 8处持续关注；短信相关测试已跳过。 |

# 二、待办事项

## 2.1 外部待办（Lisa 线下推进）

| # | 事项 | 优先级 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业主体注册+认证 | P0 | ✅ 已完成 | 2026-06完成 |
| 2 | ICP备案 | P0 | 🔄 进行中 | 已提交，等待审核 |
| 3 | 短信服务开通 | P1 | 待开通 | 阿里云个人免费100条/3个月；超出按量0.032元/条 |
| 4 | 产品图片素材替换 | P1 | 待提供 | 需Lisa提供MJ6产品高清图 |
| 5 | 隐私协议法律审核 | P1 | 待审核 | 找法务或律师审阅 |
| 6 | 阿里云短信决策提醒 | P1 | 提醒待触发 | Lisa说"开始弄短信认证"时，77调出ABC三方案供决策 |
| 7 | Hero区产品图定版 | P1 | ✅ 已定版 | 方案A排版：文字上+产品图2/3+按钮下；product_gallery_1竖版 |

## 2.2 内部待办（77 技术侧推进）

| # | 事项 | 优先级 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上线前真机终测 | P0 | 🔄 明日开始 | 操作师(15571892089)+Lisa(15821182307)明日测试全流程 |
| 2 | 短信功能对接 | P1 | 待开发 | 云函数回访触发；短信开通后接入 ¦ manageAdmins已部署，支持远程添加操作师 |
| 3 | 每日自动化巡检 | P1 | ✅ 已配置 | 每日9:00自动三视角检查 |
| 4 | 操作师培训文档 | P2 | ✅ 已完成 | V1.0已交付，10章+附录 |
| 5 | 运营数据监控配置 | P2 | 待配置 | 云开发监控告警 |
| 6 | 角色权限体系完善 | P1 | ✅ 已完成 | staff可升级superadmin；隐藏管理员入口；feedbacks/qrconfig权限校验 |
| 7 | manageAdmins云函数 | P1 | ✅ 已完成 | 远程添加/移除操作师；已部署验证 |
| 8 | 登录区域简化 | P2 | ✅ 已完成 | 去掉提示文字和icon，仅保留"登录"按钮 |
| 9 | openId竞态风险修复 | P0 | ✅ 已完成 | 2026-07-02 QA确认：addBooking已通过getOpenId回调写入_creatorOpenId |
| 10 | verifySmsCode云函数orderBy索引风险 | P1 | ✅ 已修复 | 2026-07-02 移除orderBy，改where+limit+JS端排序，避免云数据库索引缺失导致超时 |
| 11 | detail页状态选择器弹窗选项数 | P1 | 待确认 | 2026-07-14 QA：非confirmed状态时仅显示5个选项，需确认是否改为始终6选项 |
| 12 | mine.wxml 状态标签CSS类名不一致 | P1 | 待确认 | 2026-07-15 QA：已到店/体验中/已体验/已取消 4个状态标签的CSS类名与mine.wxss定义不匹配，无颜色样式；属UI改动待Lisa确认 |

# 三、短信服务评估

| 平台 | 阿里云短信服务（Lisa已有阿里云账号） |
| --- | --- |
| 免费额度 | 个人：100条/3个月 ¦ 企业：200条/3个月（新用户一次性） |
| 超出费用 | 按量付费 约0.032元/条，每月100条约3.2元 |
| 所需准备 | 实名认证 → 申请短信签名 → 申请短信模板 → 获取AccessKey |
| 近期方案 | 先申请免费试用测试；上线后按量付费（100条/月仅3.2元） |
| 开发方案 | 云函数检查AK/SK → 未配则模拟发送 → 配好即真实发送 |

# 四、每日自动化巡检

已于 2026-06-29 创建"小程序每日三视角巡检"自动化任务：

每日 9:00 自动触发

检查 app.js + 所有页面JS文件（废弃API/orderBy/_creatorOpenId/wx:key等）

app.json 页面注册一致性验证

自动更新产品报告和待办追踪表

发现BUG自动修复并记录到工作日志

短信功能暂跳过（未开通）

# 五、上次三视角审查结果（2026-07-15）

用户视角 ✅  |  操作师视角 ✅  |  管理员视角 ✅  |  交叉测试 ✅

本次巡检全部通过，无自动修复项；新增 P1：mine.wxml 状态标签 CSS 类名不一致（4/6 状态无颜色样式），待 Lisa 确认后修复。

——— 文档由 77（AI）自动生成 ———

本次巡检全部通过，无自动修复项；新增 P1：mine.wxml 状态标签 CSS 类名不一致（4/6 状态无颜色样式），待 Lisa 确认后修复。