MEIGENE 美鲸灵

B2C预约体验小程序

前后端流程分析报告

版本 v1.0 | 2026年6月25日

面向国内用户 | B2C预约体验小程序

机密文档 · 仅供项目团队内部使用

编制：产品经理 (77) | 负责人：Lisa

执行摘要

本报告为美鲸灵（MEIGENE）B2C预约体验小程序的全面前后端流程分析，涵盖功能开发现状、上线部署路径、日常维护需求、未完成事项清单，以及完整的前后端流程架构图。

小程序都不出现MEIGENE美鲸灵的文字，均以“冰美肌”替代

当前项目处于前端原型阶段，所有数据通过微信小程序本地存储（wx.Storage）模拟，尚未接入后端服务和数据库。前端功能已覆盖用户预约、知情同意书签署、现场签到、操作师后台管理、回访问卷等核心业务流程。

第一部分：功能开发 → 上线 → 日常维护任务清单

1.1 当前阶段已完成（前端原型）

| [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户预约 | 姓名/性别/年龄/身份证/日期时间段/手机/需求录入 | ✓已完成 | 含手机号一键授权UI |
| 隐私协议 | 勾选同意后提交，提交即完成预约 | ✓已完成 | 弹窗展示隐私政策 |
| 知情同意书 | 6章节折叠阅读+手写签名+滑动到底确认 | ✓已完成 | Canvas签名，签到流程集成 |
| 新老客户识别 | 根据本地Storage显示个性化问候 | ✓已完成 | XX先生/女士，欢迎回来 |
| 我的页面 | 预约列表+状态展示+回访问卷入口 | ✓已完成 | 含待确认/已确认提示 |
| 管理员登录 | 扫码认证码+长按密码备用 | ✓已完成 | qrconfig页生成认证码 |
| 后台列表 | 8状态筛选+快捷确认+数据导出CSV | ✓已完成 | 含待确认Tab |
| 客户详情 | 完整信息展示+状态流转+分级+备注+跟进 | ✓已完成 | onShow自动刷新 |
| 操作师编辑 | 体验参数/设备型号/回访记录/照片上传 | ✓已完成 | 三栏对比照片 |
| 现场签到 | 扫码或手动录入设备+知情同意书签署+开始体验 | ✓已完成 | 签到后状态→已到店 |
| 回访问卷 | 6部位评分+整体满意度+照片+90天二次意愿 | ✓已完成 | 30天/90天两期 |
| 培训师配置 | 培训师ID+渠道+scene参数生成 | ✓已完成 | qrconfig页面 |
| 管理员认证码 | 密码哈希+token生成+扫码自动登录 | ✓已完成 | 本地持久化 |

1.2 待开发：后端/云服务层（Lisa需完成）

| [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 云开发接入 | 开通微信云开发，创建环境，配置数据库集合 | 中等 | 低风险 配置类任务 | 微信公众平台→开发→云开发→新建环境 |
| 数据库设计 | 设计MongoDB集合：users/bookings/feedbacks/admins/devices，建立索引 这步不明白 是什么意思？ | 中等 | 中风险 数据结构变更需迁移 | 根据现有JS数据模型转为MongoDB Schema |
| 用户认证 | wx.login获取openId→云函数换token→用户唯一标识 | 简单 | 低风险 微信原生支持 | 无需额外操作，云函数内置 |
| 手机号解密 | getPhoneNumber返回code→云函数调用微信API解密 | 中等 | 低风险 API调用 | 需企业小程序认证+申请手机号权限 |
| 数据合规 | 《个人信息保护法》合规：隐私政策+数据存储位置+用户删除权 隐私协议参考互联网电商、银行等APP或小程序的模板你起草通用版即可 | 高 | 高风险 法律合规红线 | 起草隐私政策完整版+数据删除功能 |
| ICP备案 | 腾讯云ICP备案（小程序类目：生活服务→美容/保健） 小程序类目是否可以选择工具类？ | 中等 | 中风险 耗时2-4周 | 腾讯云控制台→ICP备案→提交资料 |
| 小程序注册 | 企业主体注册小程序（个体工商户或有限公司） | 低 | 低风险 基础条件 | 微信公众平台→注册→企业认证（300元/年） |
| 类目审核 | 小程序类目需匹配营业执照经营范围（美容/生活服务） | 高 | 高风险 可能被拒 | 确认营业执照含美容/个人护理/生活服务 |
| 订阅消息 | 申请模板ID：预约确认通知/回访提醒/签到提醒 预约确认通知和回访提醒都需要手机短信提醒，签到提醒只需要文字或弹窗之类的，比如扫码显示“签到成功 开始体验”； 另外订阅信息是否需要开通公众号才能接收 | 低 | 低风险 审批型 | 微信公众平台→功能→订阅消息→申请模板 |
| 小程序码 | 生成带参小程序码（培训师+管理员），印制物料 | 低 | 中风险 需上线后操作 | 云开发API或公众平台手动生成 |
| 小程序提审 | 提交微信审核（含隐私政策+用户协议+功能截图） | 中等 | 高风险 类目敏感可能被拒 | 提交→等待1-7个工作日→修改→重新提交 |

1.3 日常维护（上线后持续）

| [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据备份 | 云开发数据库定期导出 | 每周 | 77自动化/Lisa检查 | 数据丢失风险→设置自动备份 |
| 隐私合规检查 | 确认隐私政策更新、同意书记录留存 | 每月 | Lisa | 法律风险→合规红线 |
| 小程序版本更新 | 微信基础库兼容+新功能迭代 | 按需 | 77开发 | 兼容性测试需覆盖主流机型 |
| 内容更新 | 产品图片/文案/知情同意书条款 | 按需 | Lisa提供素材 | 文案合规→避免禁用词 |
| Bug修复 | 用户反馈+管理员反馈问题 | 随时 | 77 | 紧急Bug需快速响应 |
| 服务器费用 | 云开发配额监控+续费 | 每月 | Lisa | 超配额中断服务 |
| SSL证书 | meigene.vip HTTPS证书续期 | 每年 | Lisa | 证书过期导致不可访问 |
| 合规审计 | 数据存储+用户删除权+痕迹保留 | 每季度 | Lisa+法务 | 监管处罚风险 |

第二部分：未完成事项清单

2.1 核心阻塞项（必须先完成）

1. 企业主体小程序注册：这是所有后续工作的前提。需要营业执照（个体工商户或有限公司），经营范围需包含美容/个人护理/生活服务相关类目。注册费用300元/年认证费。

2. 微信云开发开通：创建云环境、配置数据库、部署云函数。当前所有数据存储在wx.Storage本地，无法跨设备同步。云开发基础版免费配额：2GB存储/5GB数据库/5GB CDN。

3. ICP备案：小程序必须有ICP备案号才能上线。流程：腾讯云控制台→ICP备案→提交主体资料→管局审核（通常2-4周）。

已注册完成，待审核中

我们可以先开通云开发，你记得在功能确认、服务器确认后我们就做这件事

2.2 数据层（需77开发）

1. 数据库集合设计：将app.js中的booking数据结构转为MongoDB Schema，设计索引（手机号、状态、日期），处理数据迁移。

2. 用户体系：wx.login获取code→云函数换openId和session_key→用户唯一标识。替换当前基于Storage的单设备多用户模式。

3. 手机号解密云函数：接收getPhoneNumber的code→调用微信服务端API→解密返回真实手机号→自动填入表单。

4. 数据CRUD云函数：预约创建/状态更新/回访提交/CSV导出的云端版本，替换当前Storage直接读写。

5. 数据备份脚本：定时导出云数据库到腾讯云COS或本地，防止误删。

这部分为啥没完成，是需要买服务器吗？

2.3 合规层（需Lisa推进）

1. 隐私政策完整版：当前为简版弹窗，需扩展为正式隐私政策页面，涵盖：信息收集/使用目的/第三方分享/存储期限/用户权利/投诉渠道。隐私政策用勾选框的形式设计，不必弹窗

2. 知情同意书法律审核：当前为模板文本，需法务或律师审核条款的有效性和合规性（特别是免责条款和风险告知）。现在版本的免责条款和风险告知你识别到有什么风险吗？

3. 数据删除权实现：根据《个人信息保护法》，用户有权要求删除全部个人数据。需开发注销账号/删除数据功能。OK 开发功能

4. 敏感个人信息保护：身份证号、手机号、面部照片属于敏感个人信息，需单独授权+加密存储+访问日志。OK 开发功能

2.4 提审准备清单

1. 小程序截图：首页、预约页、知情同意书、我的页面、后台管理5-8张功能截图。

2. 测试账号：提供给审核人员的测试手机号和验证流程。

3. 隐私政策URL：需一个可公开访问的隐私政策页面链接（可托管于云开发静态网站）。

4. 用户协议：使用条款/免责声明/知识产权声明。

3和4内容不一样吗？是否可以合并？

5. 功能说明文档：每个页面的功能说明和操作流程。

6. 关闭演示数据：删除app.js中的_seedDemoData()和演示数据。

第三部分：前后端完整流程架构

3.1 系统架构总览

以下为美鲸灵小程序的端到端架构，覆盖从用户入口到管理员后台的完整数据流。

| [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端 | 微信小程序 Native (WXML/WXSS/JS) | ✓已完成 | 无变化 |
| 存储 | wx.Storage (localStorage) | 当前使用 | 迁移至云开发MongoDB |
| 认证 | localStorage _isAdmin 标记 | 简易实现 | wx.login+openId白名单 |
| 后端 | 无（纯前端） | 当前状态 | 微信云开发（云函数+云数据库） |

3.2 用户端完整流程（预约→体验→回访）

角色：客户（C端）

页面路径：首页(index) → 我的(mine) → 回访(feedback)

| [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扫码进入 | 扫培训师小程序码→scene参数解码→渠道+培训师绑定 | globalData.channel/trainerId | 低风险 小程序码需上线后生成 |
| 2 | 填写信息 | 姓名/性别/年龄/身份证/日期时间段/需求/手机号 | 表单数据录入data | 身份证号→敏感信息加密存储 |
| 3 | 手机验证 | 点击一键授权→getPhoneNumber→code存入 | hasPhoneAuth=true | 高风险 需云函数解密手机号 |
| 4 | 隐私协议 | 阅读隐私政策→勾选同意 | agreedPrivacy=true | 中风险 隐私政策需正式版 |
| 5 | 提交预约 | validate→addBooking→Storage保存→用户画像保存 | status:pending_confirm | 云开发后替换为云函数调用 |
| 6 | 通知订阅 | 弹窗→允许/暂不→保存订阅状态 | 跳转mine页 | 中风险 需申请订阅消息模板 |
| 7 | 查看状态 | mine页→显示预约列表+待确认提示 | greeting个性化问候 | 低风险 依赖用户画像 |
| 8 | 等待确认 | 状态:待确认→操作师确认后→已确认 此节点给用户反馈结果：需要手机短信提醒是否预约成功 你自行编辑内容模板 | 状态自动刷新(onShow) | 中风险 无推送通知 |
| 9 | 到店签到 | 操作师扫码签到→知情同意书签署→录入设备 扫码签到成功后弹窗：知情同意书，下滑到底后勾选确认，显示欢迎体验之类的内容，样式和文字你自行设计 | status:visited | 中风险 签名图需云存储持久化 |
| 10 | 30天回访 | mine页→点预约→选30天→填写回访问卷 根据预约日期触发提醒，自动给客户发送手机短信，内容为：XX客户（需要识别匹配称呼），您好，我是冰美肌操作师XX（需要识别操作师的用户名），距离上次体验已过去30天，邀请您将效果反馈给我，以便我为您更好的服务（发送短链回到小程序的回访问卷页面 | _feedback30=true | 回访触发需提醒机制 |
| 11 | 90天回访 | mine页→点预约→选90天→填写+二次意愿 根据预约日期触发提醒，自动给客户发送手机短信，内容为：XX客户（需要识别匹配称呼），您好，我是冰美肌操作师XX（需要识别操作师的用户名），距离上次体验已过去90天，邀请您将效果反馈给我，以便我为您更好的服务（发送短链）。回到小程序的回访问卷页面 | _feedback90=true | 回访触发需提醒机制 |

3.3 操作师端完整流程（确认→签到→补录）

角色：操作师/管理员

页面路径：管理后台(list) → 客户详情(detail) → 签到(checkin) → 知情同意书(consent)

| [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认证登录 | mine页扫管理员码→token验证→本地保存 初期用openID白名单是不是更方便些？ | isAdmin=true | 中风险 认证码=物理钥匙 |
| 2 | 查看列表 | 管理后台→8状态Tab筛选→点击进入详情 可预约的日期和时间段操作师要可以设置，不能预约的时间段前端显示“不可约” | filterStatus切换 | 无 |
| 3 | 确认预约 | 待确认→点击确认→confirmBooking 当有用户预约时需要触发对操作师的信息提醒，可以是后台带声音的推送或者微信，初期你看看怎么实现最方便 | status:confirmed | 低风险 需订阅消息推送通知客户 |
| 4 | 签到入口 | 已确认状态→显示签到入口→点击 此步骤是前端用户动作，需要操作师干什么？ | navigateTo checkin | 无 |
| 5 | 知情同意书 | 检测未签署→跳转consent→阅读/签名→确认 此步骤是前端用户动作，需要操作师干什么？ | saveConsent+_checkinConsent | 高风险 需法务审核条款 |
| 6 | 设备录入 | 扫码/手动输入设备型号→确认 | deviceModel写入 | 低风险 设备二维码需提前生成 |
| 7 | 确认签到 | 点击确认签到→checkIn→status:visited | done=true→返回 | 低风险 无 |
| 8 | 体验补录 | detail页编辑模式→填参数/上传照片/回访记录 | updateStaffData | 照片需云存储（当前临时路径） |
| 9 | 客户分级 | A/B/C/D四级→设置优先级高/中/低 | updateCustomerInfo | 无 |
| 10 | 跟进备注 | 添加跟进记录→内部备注→保存 | addFollowUpRecord | 无 |
| 11 | 数据导出 | 导出全部→CSV复制到剪贴板→Excel分列 有服务器后数据的保存和查看如何体现？ | exportCSV | 中风险 大数据量时剪贴板限制 |

3.4 知情同意书签署子流程（关键路径）

这是整个流程中法律合规风险最高的节点，需特别注意。

| [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户信息自动填入 | consent接收name/gender/age/idCard/phone/visitDate→基本信息章节展示 | 信息展示需用户确认准确性 |
| 2 | 阅读6大章节 | 折叠展开→每章节展开标记已读→进度条更新 | 禁忌证列表需完整准确 |
| 3 | 滑到底部确认 | scroll-view bindscrolltolower→scrolledBottom=true→勾选框可用 | 确保用户确实看到了全部内容 |
| 4 | 手写签名 无需手写签名，去掉此步 | Canvas type=2d→touch事件→导出tempFilePath | 高风险 签名图临时路径，需持久化 |
| 5 | 确认签署 | allRead+hasSigned→saveConsent→写入booking→navigateBack | 高风险 签署时间戳+签名图法律效力 |
| 6 | 后台留存 | detail页知情同意书模块→签署人/时间/签名图展示 | 需确保数据不可篡改 |

3.5 管理员认证子流程

| [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生成认证码 | qrconfig页→输入姓名+密码→_adminHash生成token→存入_admins | 中风险 哈希算法为简单hash，非加密安全 |
| 2 | 印制二维码 | 复制scene参数→微信平台生成小程序码→印制物料 | 高风险 认证码=物理钥匙，泄露=管理员权限泄露 |
| 3 | 扫码认证 | mine页→scanAdminQR→解析token→_handleAdminScan匹配 | 匹配成功→本地持久化 |
| 4 | 自动登录 | 下次打开→读取_isAdmin→自动获得权限 | 中风险 无过期机制 |
| 5 | 退出管理 | list页→退出管理→清除_isAdmin→恢复普通用户 | 退出后需重新认证 |
| 6 | 升级目标 | 云开发接入后→openId白名单→无感自动识别 | 低风险 取代扫码认证 |

3.6 回访问卷子流程（30天/90天）

| [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入口判断 | mine页→canFeedback=(visited¦¦completed)→ActionSheet | 30天/90天两选项 |
| 2 | 问卷加载 | feedback页→load已有数据→预填评分/备注 | 支持修改重新提交 |
| 3 | 部位评分 | 6部位1-5星评分→至少一个部位 | 整体满意度可选 |
| 4 | 照片上传 | chooseImage→album/camera→最多3张 | 中风险 照片需云存储持久化 |
| 5 | 90天二次意愿 | 90天问卷→是否愿意二次体验→原因 | 收集产品复购意向 |
| 6 | 提交回写 | save feedbacks存储→markFeedbackDone→_feedback30/90=true | detail页显示回访状态 |
| 7 | 后续计划 | 部署定时触发器→到期自动推送订阅消息 | 高风险 需云开发定时触发器 |

另外操作师的界面首页要有数据看板，比如操作的用户数据和用户跟进提醒等等

3.7 状态流转图（booking._status生命周期）

以下为一条预约记录从创建到完成的完整状态流转路径，以及每个状态对应的触发操作和页面显示。

| [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pending_confirm | 待确认 | 待确认 | 用户提交预约→addBooking | confirmed / cancelled（管理员手动） |
| confirmed | 已确认 | 已确认 | 管理员确认→confirmBooking | visited（签到）/ cancelled |
| pending | 待联系 | 新预约 | （兼容旧数据/演示数据） | contacted / visited / cancelled |
| contacted | 已联系 | 已回访 | 管理员电话回访后手动设置 | visited / cancelled |
| visited | 体验完成 | 已到店 | 现场签到→checkIn | completed（成交）/ cancelled（流失） |
| completed | 已完成 | 成交 | 管理员手动标记完成 | （终态） |
| cancelled | 已取消 | 流失 | 管理员手动取消 | （终态） |

3.8 数据模型（booking核心字段）

| [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户填写（灰） | name/gender/age/idCard/phone/visitDate/visitTime/medicalHistory/needs | 首页表单 | bookings集合 |
| 渠道来源 | channel/trainerId/trainerName | 扫码scene参数 | bookings集合 |
| 知情同意书 | consentSignName/consentSignTime/consentSignImage | consent页Canvas签名 | bookings集合+云存储(图片) |
| 系统字段 | id/createdAt/updatedAt/_status | app.js自动生成 | bookings集合+_id自动索引 |
| 操作师填写（黄） | _clientManager/_totalEnergy/_shotDistribution/_maxLevel/deviceModel | detail页编辑模式 | bookings集合 |
| 操作师填写（黄） | _immediateSatisfaction/_comfortSatisfaction/_productFeedback/_day1/30/90回访 | detail页编辑模式 | bookings集合 |
| 照片 | _photos/_beforePhotos/_halfPhotos/_afterPhotos | 照片上传 | 高风险 需迁移至云存储(fileID) |
| 回访反馈 | feedbacks存储(area评分/photos/remark/retry) | feedback页提交 | feedbacks集合+云存储(照片) |
| 管理字段 | _adminNote/_followUpRecords/_priority/_customerLevel/_tags | detail页编辑 | bookings集合 |
| 管理员 | _admins存储(name/token/sceneParam) | qrconfig页生成 | admins集合(密码hash存储) |

3.9 风险矩阵总览

| [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| --- | --- | --- |
| 类目审核被拒 | 小程序无法上线 | 提前确认营业执照经营范围+准备多类目方案 |
| 知情同意书法律效力不足 | 法律纠纷时免责条款无效 | 法务审核+电子签名合规技术 |
| 签名图片丢失（临时路径） | 签署证据缺失 | 接入云存储→自动上传→永久fileID |
| 数据合规违规 | 行政处罚/下架 | 完整隐私政策+数据删除功能+加密存储 |
| 管理员认证码泄露 | 权限被盗用 | 定期更换+接入openId白名单 |
| 云开发配额超限 | 服务中断 | 监控用量+升级付费方案 |
| 手机号解密失败 | 用户信任度下降 | 保留手动输入兜底方案 |
| 禁用词违规 | 审核不通过 | 严格执行合规词汇表 |

附录A：第1-3轮模拟测试摘要

测试日期：2026年6月25日

测试方式：代码级完整流程走查，模拟新客户、老客户、操作师角色遍历全部页面和交互

A.1 发现的BUG及修复

| [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | detail.js缺少onShow→从checkin返回数据陈旧 | P0 | 抽取_refreshBooking方法+onShow调用 | 已修复 |
| 1 | 手机号'一键授权'按钮误导（toast后无填入） | P1 | 改为'授权成功，请手动填入'提示+双行说明 | 已修复 |
| 1 | consent页scrollBottom取消勾选后不重置 | P1 | toggleAllRead取消时重置+增加scrolltolower事件 | 已修复 |
| 1 | 签到/确认后list页不自动刷新 | P1 | list.js已有onShow自动刷新（验证通过） | 无需修复 |
| 1 | setChannel死代码 | P2 | 已删除 | 已清理 |
| 1 | phone-input样式优先级冲突 | P2 | 添加width:auto !important | 已修复 |
| 1 | 管理员无退出按钮 | P2 | list页增加退出管理按钮+清除Storage | 已新增 |
| 2 | 回归验证：detail onShow从checkin返回→数据刷新正确 | 验证 | 路径已测试通过 | 通过 |
| 2 | 回归验证：手机号授权→双行提示→用户体验改善 | 验证 | UI验证通过 | 通过 |
| 3 | 极限验证：pending状态checkin→切换模式→签名取消重签 | 验证 | 所有路径均已覆盖 | 通过 |

A.2 用户体验建议

• 预约提交后添加预约成功全屏过渡页（当前仅有弹窗）

• 知情同意书签名区增加笔触粗细调节（当前固定2.5px）

• 操作师后台增加批量操作（批量确认/批量导出）

• 增加数据看板可视化图表（dashboard页已有入口）

• 增加客户搜索功能（按姓名/手机号）

附录B：77与Lisa分工总览

| [object Object] | [object Object] |
| --- | --- |
| 前端小程序全部页面开发与维护 | 企业主体注册+小程序认证 |
| 云开发接入：云函数+云数据库+云存储 | ICP备案申请与跟进 |
| 数据库Schema设计与数据迁移 | 营业执照经营范围确认+类目匹配 |
| 手机号解密云函数+用户认证体系 | 隐私政策起草+法务审核 |
| 订阅消息模板对接+定时触发器 | 知情同意书条款法务审核 |
| 应用内域名配置（如需要） | 域名购买/续费 |
| 小程序提审+类目审核技术支持 | 小程序提审材料准备+提交 |
| 日常Bug修复+版本迭代 | 产品图片素材提供+内容更新 |
| 数据备份脚本+自动化 | 云开发费用充值+配额监控 |
| 回访数据可视化（Dashboard） | 业务数据汇总与趋势分析 |

— 报告完 —