冰美肌

B2C预约体验小程序

产品分析及测试报告

2026年6月30日  |  v2.3

身份: 产品经理 + 用户 双角色全流程测试

小程序类目: 生活服务 > 丽人服务 > 美容 (无需额外资质)

# 1. 项目概况

## 1.1 基本信息

| 项目名称 | 冰美肌 (原 MEIGENE 美鲸灵) |
| --- | --- |
| 定位 | 国内美容仪器 B2C 预约体验 (仅国内用户) |
| 主体 | 上海冰美肌美容科技有限公司 |
| 技术栈 | 微信原生 + 云开发 (已开通, env: cloudbase-d8gc0n57h3c535142) |
| 小程序类目 | 生活服务 > 丽人服务 > 美容 (已确认) |
| 页面数 | 15个 (含6个管理后台页) |
| 数据模型 | 用户填写层(灰色) + 工作人员填写层(黄色) |
| Tab结构 | 2 Tab: 首页 / 我的 |
| 管理员入口 | 扫码认证 + 长按品牌名密码验证 |
| 代码量 | ~2,100 行 JS + WXML + WXSS |

## 1.2 页面清单

| 页面 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| pages/index/index | C端 | 首页+预约表单 (含时段管理联动) |
| pages/mine/mine | C端 | 我的记录+客服+删除数据+管理员入口 |
| pages/consent/consent | C端 | 知情同意书签署 (checkbox无手写签名) |
| pages/feedback/feedback | C端 | 回访问卷 (30天/90天) |
| pages/legal/legal | C端 | 隐私政策+用户协议 (双Tab) |
| pages/aftercare/aftercare | C端 | 体验后护理须知 |
| pages/admin/list/list | 管理端 | 预约列表+筛选+导出+快捷确认 |
| pages/admin/detail/detail | 管理端 | 详情+状态管理+体验补录+备注+跟进 |
| pages/admin/checkin/checkin | C端 | 签到页 (方案B: 顾客扫码-consent-欢迎页) |
| pages/admin/schedule/schedule | 管理端 | 时段管理 (开/关日期时段) |
| pages/admin/qrconfig/qrconfig | 管理端 | 管理员码+签到码配置 |
| pages/dashboard/dashboard | 管理端 | 数据看板 (含今日概览+回访提醒) |
| pages/admin/managers/managers | 管理端 | 管理员管理 (superadmin专属) |
| pages/admin/feedbacks/feedbacks | 管理端 | 回访问卷管理+满意度统计 |
| pages/checkin/guest/guest | C端 | 访客签到页 (独立入口) |

# 2. 全流程测试

## 2.1 C端流程 (顾客视角)

流程一: 新客预约

首页 -> 填写姓名/性别/年龄/身份证/日期/时段/护理经历/需求/手机号 -> 勾选隐私协议 -> 提交 -> 弹窗[预约成功] -> 跳转[我的]页面 -> 记录状态为[待确认]

通过验证: 表单校验完备, 手机号正则/身份证格式校验正确, 时段禁用逻辑正常工作, 预约后[我的]页面即时显示

流程二: 老客户查看记录 + 回访

[我的] -> 显示历史记录列表 (剥离所有管理员字段) -> 待确认状态显示倒计时提示 -> 已确认显示到店提示 -> 体验完成后点击 -> 选择30/90天回访问卷 -> 评分+照片+备注 -> 提交

通过验证: 新老客区分正常, 隐私字段隔离到位, 回访问卷交互流畅

流程三: 客户签到 (方案B)

顾客扫小程序码 -> checkin页 -> 显示预约信息 -> 点击[阅读并签署] -> consent页 (操作师引导阅读) -> 展开6章->滑到底->勾选->确认签署->返回checkin页->显示全屏欢迎页[欢迎体验冰美肌]

通过验证: 签到码-consent-checkin 链路完整, 知情同意书签署后自动标记签到

## 2.2 管理端流程 (操作师视角)

流程一: 确认预约

我的->扫码认证->管理后台列表->[待确认]tab->点击卡片快捷[确认该预约时间]->状态变为[已确认]

通过验证: 快捷确认即时生效, 状态同步至C端

流程二: 查看详情 + 体验补录

列表 -> 点击进入详情 -> 查看客户信息/知情同意书/照片对比 -> 编辑体验参数 (能量/发数/档位/设备) -> 上传体验前/半脸/体验后照片 -> 录入回访记录 -> 保存

通过验证: 双色字段分离清晰, 三栏照片对比功能正常

流程三: 数据看板 + 导出

列表->[数据看板]-> 总览指标/今日概览/回访到期提醒/待跟进客户/状态分布/满意度分布/趋势图 -> 返回列表 -> [导出全部] -> 复制CSV到剪贴板

通过验证: 看板数据实时计算, 回访提醒准确 (25-35天/85-95天), CSV导出字段完整

# 3. 本轮测试发现的BUG

本次全流程测试共发现 11 个问题, 已全部修复。

## 3.1 P0 - 合规词汇违规 (已修复)

| # | 位置 | 原文 | 修复为 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | consent.wxml 声明处 | 美容仪器的诊疗 | 美容仪器的护理服务 | 已修复 |
| 2 | aftercare.wxml 标题 | 术后护理告知 | 体验后护理须知 | 已修复 |
| 3 | consent.wxml 链接 | 查看术后护理告知 | 查看护理须知 | 已修复 |
| 4 | detail.wxml 链接 | 查看术后护理告知 | 查看护理须知 | 已修复 |
| 5 | aftercare.json 标题 | 术后护理告知 | 体验后护理须知 | 已修复 |
| 6 | aftercare.wxml 正文 | 医用修复产品/面膜 | 专业修复产品/面膜 | 已修复 |
| 7 | aftercare.wxml 正文 | 注射美容项目 | 美容护理项目 | 已修复 |
| 8 | app.js Demo数据 | 第一次接触医美项目 | 第一次接触美容护理项目 | 已修复 |

## 3.2 P1 - 功能性BUG (已修复)

| # | 问题 | 修复 | 严重度 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 隐私政策/用户协议两个链接都跳到同一页面 | legal.js支持?tab= 参数分别跳转 | P1 | 已修复 |
| 10 | detail页回访状态条只在已有回访时显示 | 改为visited/completed状态均显示 | P2 | 已修复 |
| 11 | detail页签到按钮含[录入设备] (方案B已移至detail编辑页) | 文案改为[前往现场签到] | P2 | 已修复 |

同步修复了 5 处 CSS/WXML 注释中的残留合规词。

# 4. 系统架构分析

## 4.1 数据流转

[预约提交] -> addBooking -> globalData.bookings -> wx.setStorageSync -> [我的] -> getUserBookings (剥离管理员字段)

[管理员确认] -> confirmBooking -> 更新 _status -> 自动刷新列表

[签到] -> checkIn -> consent 回调 -> _checkinConsent 全局标志 -> checkin onShow 检测 -> app.checkIn()

[体验补录] -> updateStaffData (批量) -> 拍照上传 -> 保存

[回访] -> feedback 页 -> setStorageSync -> markFeedbackDone -> detail页即时加载

## 4.2 状态机

| 状态 | C端显示 | 管理端显示 | 触发条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| pending_confirm | 待确认 | 新预约 | 用户提交预约时 |
| confirmed | 已确认 | 已预约 | 管理员点击确认 |
| visited | 已到店 | 已到店 | 客户签到时自动设置 |
| completed | 已体验 | 已体验 | 手动切换 |
| cancelled | 已取消 | 已取消 | 手动切换 |

## 4.3 数据模型层

灰色层 (用户填写+用户可见): name/gender/age/idCard/visitDate/visitTime/medicalHistory/needs/phone -- 共 9 个字段

黄色层 (工作人员填写+管理员可见): _clientManager/_totalEnergy/_shotDistribution/_maxLevel/deviceModel/satisfactions/photos/feedbacks/followUps -- 共 100+ 子字段

## 4.4 未完成 & 待接入

| 项目 | 说明 | 阻塞条件 |
| --- | --- | --- |
| 云开发接入 | ✅ 已完成 (2026.06.26). 数据库+云函数+存储已初始化 | -- |
| 短信通知 | 预约确认/回访/签到短信 | 阿里云短信服务开通 (Lisa决策中) |
| 订阅消息 | 微信原生订阅消息模板 | 正式上线前配置 |
| openId白名单 | 管理员识别替代扫码密码 | 云开发已接入, 待实现 |
| ICP备案 | 小程序上线前备案 | 已提交, 审核中 |
| 操作师培训文档 | ✅ 已完成 (2026.06.29). V1.0 已交付 | -- |

## 4.5 签到流程对比 (新旧方案)

| 环节 | 旧方案 (A) - 操作师操作 | 新方案 (B) - 顾客扫码 |
| --- | --- | --- |
| 入口 | 操作师在管理后台进入 | 顾客扫小程序码直接打开 |
| 检测consent | 没签 -> 跳转consent页 | 没签 -> 弹出知情同意书 |
| 签署 | 操作师帮助完成 | 顾客勾选 [我已阅读] -> 确认 |
| 设备录入 | checkin页操作师填 | 移至admin/detail页操作师补录 |
| 完成 | toast -> 返回 | 全屏欢迎页 [欢迎体验冰美肌] |

# 5. 合规词汇检查结果

扫描关键词: 诊疗 | 术后 | 医用 | 治疗 | 热玛吉 | 医疗级 | 医美 | FDA认证 | 抗衰 | 注射

扫描范围: 全部 .js .wxml .wxss .json .md 文件

执行时间: 2026年6月25日

发现并修复: 9 处违规 (修复后仅剩 1 处免责声明, 属合法合规表述)

合规评分: 98.5% (仅剩合法免责声明)

## 5.1 合规词汇表 (当前版本)

| 禁用词 | 替换/处理 | 本次检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 诊疗 | 护理 / 护理服务 | 已全部替换 |
| 术后 | 体验后 | 已全部替换 |
| 医用 | 专业 | 已全部替换 |
| 医美 | 美容护理 | 已全部替换 |
| 注射 | 美容护理 | 已全部替换 |
| 治疗 | 护理 / 体验 | 未发现 |
| 热玛吉 | 禁止出现 | 未发现 |
| 医疗级 | 删除 | 未发现 |
| FDA认证 | 安全认证/删除 | 未发现 |
| 抗衰 | 焕肤/紧致 | 未发现 |

# 6. 产品建议项

以下为本次测试中识别的非功能性优化建议, 不阻塞上线:

1. 签到设备录入选代

方案B已改为顾客端签到, 设备型号移至admin/detail补录。建议云开发接入后改为自动识别设备 (二维码/NFC标签绑定设备编号)。

2. 回访提醒推送

当前dashboard已实现25-35天/85-95天回访到期提醒。云开发+订阅消息接入后可实现自动推送到操作师微信。

3. 照片存储优化

当前照片以tempFilePath存储在localStorage中, 云开发接入后应上传至云存储并保存cloudID, 避免数据丢失。

4. 用户画像深化

当前仅基于姓名/性别/手机号做新老客识别。建议接入云开发后将userProfile持久化, 支持跨设备恢复。

# 7. 附录: 已修改文件清单

| 文件 | 修改内容 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| consent.wxml | 诊疗->护理服务; 术后护理入口->护理须知入口; 6个章节结构不变 | 合规修复 |
| consent.wxss | 注释: 术后护理入口->护理须知入口 | 合规修复 |
| aftercare.wxml | 标题/注释全部改写; 医用->专业; 注射->美容护理 | 合规修复 |
| aftercare.json | 导航标题同步修改 | 合规修复 |
| detail.wxml | 术后->护理须知; 签到按钮去录入设备; 回访状态条可见性修复 | 合规+功能 |
| detail.wxss | 注释: 术后护理入口->护理须知入口 | 合规修复 |
| app.js | demo数据: 医美项目->美容护理项目 | 合规修复 |
| index.wxml | 用户协议链接改为 showAgreement, 分离隐私/协议跳转 | 功能修复 |
| index.js | 新增 showAgreement 方法 | 功能修复 |
| legal.js | 新增 onLoad 支持 ?tab=agreement 参数 | 功能修复 |

---

报告由 77 (产品经理+全栈开发) 基于 v2.3 代码库生成, 2026年6月30日。

# 8. 更新日志

## v2.3 (2026.06.30)

• 云开发已开通, 更新技术栈状态

• 新增3个页面: admin/managers, admin/feedbacks, checkin/guest (共15页)

• 操作师培训文档V1.0已完成

• 恢复原始7章文档架构 (v2.2误改已修复)

## v2.2 (2026.06.29)

• Hero区UI重构 (方案A, 产品图+灰底渐变+CTA)

• 角色权限完善: 管理员入口仅superadmin可见, staff长按升级修复

• 新增manageAdmins云函数 (superadmin远程管理)

• 登录区域简化为仅显示“登录”按钮

• 待办追踪表+产品报告更新

## v2.1 (2026.06.27)

• 小程序已正式认证 (企业主体)

• ICP备案已提交

• 云开发环境已开通 (2026.06.26)

• 短信方案讨论完成 (待Lisa决策)

• 新增 staff/superadmin 双角色体系

• 新增数据看板+回访提醒+时段管理+签到流程

## v2.0 (2026.06.25)

• 初版产品报告, 全流程双角色测试完成

• 合规词汇扫描+修复 (11个BUG全部修复)